鲁山县公路事业发展中心2021年至2022年地方政府债券存续期信息公开

一、债券资金总体情况

截至2022年底，共申请一般债券5000万元,实际批复到位资金5000万元，年限7年。具体为一、2021年河南省政府一般债券（三期）到位1000万，用于小城镇基础建设项目，项目名称为：鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程，利率3.44%，到期一次性还本。二、2021年河南省政府一般债券(十期)到位2000万，用于公路建设项目，其中G311连栾线鲁山县尧山至木札岭改建工程1000万，S325漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程1000万，利率3.13%，到期一次性还本。三、2022年河南省政府一般债券（六期）到位2000万，用于公路建设资金，具体为G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程1000万，S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程1000万，利率2.88%

二、一般债券项目基本情况

（一）项目简介

项目一：鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程，,项目起点位于鲁平大道与振兴路交叉处止于楼张西村西侧，道路全长2.311km，设计标准为城市主干道。建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等，项目总投资11843.43万元。

项目二：G311连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建工程主要内容为：道路工程、道路安全设施设置、道路标志设置、路基防护、路面排水工程、平面交叉口设置、交通工程及沿线设施（服务站改造及停车场）、路面病害处理、道路绿化等，项目总投资8812.4万元

项目三：鲁山八里仓至鲁汝界段改建工程道路为二级公路，采用沥青混凝土路面;路段中包含涵洞、小桥及中桥的修补与新建，其中涵洞29.4m，小桥12座，需新建的有2座，中桥9座，需修建的有1座，余桥梁均为修补桥;桥面采用沥青混凝土桥面，项目总投资17926万元

项目四：S234焦新线鲁宝界四山村至保障路段改建工程项目建设里程全长7.972公里，改建2km，新建5.972km。路基宽度15.5m,路面宽度14.5m 。技术标准为二级公路，设计速度为60km/h，位于平顶山市鲁山县东北部，项目起自鲁山县与宝丰县交界处，起点桩号（K0+000），终点至郑尧高速北侧转向西连接至保障路（K7+972） 。并设置养护工区一处，总投资21000万元

（二）债券资金使用情况

截止 2022 年底，我单位一般债券资金共支付3500 万元，支付率 70%

三、项目进展及运营情况

一、鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程道路工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程等工程已完工，处于收尾阶段。二、G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程道路工程及绿化工程部分已完工。三、S325漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程路基及桥梁工程已完工，处于收尾阶段。四、S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程已完成涵洞一座，路基正在施工中

四、一般债券项目收益及对应资产情况

截止 2022 年底，，所支付的资金全部纳入在建工程，无收益。