鲁山县张良镇南水北调水厂和磙子营乡南水北调水厂项目公开

张良镇南水北调水厂和磙子营乡南水北调水厂项目总投资32400万元，在张良镇和磙子营乡建设日供水2万吨和1.5万吨两座规模以上水厂。项目覆盖张良、张官营、让河等5个乡镇215个行政村，新增地表水覆盖人口32.84万人，置换地下水1280万立方米。目前，已到位年度债券建设资金1亿元，已于2023年3月25日完成施工招标工作并于3月底开工建设，计划2023年底完成水厂主体工程施工，2024年8月完成管网铺设，2024年12月正式通水。