鲁山县公路事业发展中心2022年

至2023年地方政府债券存续期信息公开

一、债券资金总体情况

截至2023年底，共申请一般债券3500万元,实际批复到位资金3500万元，年限7年。具体为一、2022年河南省政府一般债券到位2000万，用于公路建设资金，具体为G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程1000万，S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程1000万，利率2.88%。二、2023年河南省政府一般债券到位1500万，用于公路建设资金，具体为G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程500万，S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程1000万，利率2.88%。

二、一般债券项目基本情况

（一）项目简介

项目一：G311连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建工程主要内容为：道路工程、道路安全设施设置、道路标志设置、路基防护、路面排水工程、平面交叉口设置、交通工程及沿线设施（服务站改造及停车场）、路面病害处理、道路绿化等，总预算8812.4万。

项目二：S234焦新线鲁宝界四山村至保障路段改建工程项目建设里程全长7.972公里，改建2km，新建5.972km。路基宽度15.5m,路面宽度14.5m 。技术标准为二级公路，设计速度为60km/h，位于平顶山市鲁山县东北部，项目起自鲁山县与宝丰县交界处，起点桩号（K0+000），终点至郑尧高速北侧转向西连接至保障路（K7+972） 。并设置养护工区一处，总预算21000万元。

（二）债券资金使用情况

截止 2023 年底，我单位一般债券资金共支付1182万元，支付率34%。

三、项目进展及运营情况

一、G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程道路工程及绿化工程已完工。二、S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程已完成涵洞一座，路基正在施工中。

四、一般债券项目收益及对应资产情况

截止 2024 年底，所支付的资金全部纳入在建工程，无收益。

鲁山县公路事业发展中心

2024年5月28日