#### 鲁山县住房和城乡建设局关于光明路道路建设工程项目地方政府债券存续期情况

1. 债券资金总体情况

 截至2023年底，光明路道路建设工程项目发债金额为1000万元。

1. 专项债券项目基本情况

（一）项目基本情况

 明路道路工程。北起人民路，南至中州路，全长442.15米，规划设计道路红线宽36米。建设内容包括道路、雨水、污水和照明灯等多项工程

1. 债券资金使用情况

 截止2023年12月31日，项目专项债资金已使用620万元，使用率为62%。

1. 项目进展及运营情况

 目前二标段已经竣工并投入使用。

1. 一般债券项目收益及对应资产情况

 截止2023年底，所支付的资金全部纳入在建工程，无收益。

1. 绩效评价情况

 本单位政府债券已按规定开展绩效评价工作，光明路道路建设工程项目绩效评价结果为良。

2024年6月13日