#### 鲁山县住房和城乡建设局关于迎宾大道新建工程项目地方政府债券存续期情况

1. 债券资金总体情况

截至2023年底，迎宾大道新建工程项目发债金额为10400万元。2019年发行3000万元，2020年发行3400万元，2021年发行2000万元，2022年发行1000万元，2023年发行1000万。

1. 专项债券项目基本情况

（一）项目基本情况

迎宾大道是城市总体规划中位于县城东部、连接高速口至鲁平大道的一条南北向主干道。本次建设北起人民路，南至鲁平大道，全长3360米，规划道路红线宽70米，两侧各50米绿化景观带。建设内容包括：道路、桥梁建设，雨水、污水、供水、电力、照明、通信管网铺设及两侧景观绿化等工程。

1. 债券资金使用情况

截止2023年12月31日，项目专项债资金已使用9920万元，使用率为95%。

1. 项目进展及运营情况

70m主路面已基本完成，现场正在进行收尾工作，主车道已全线通车。

1. 一般债券项目收益及对应资产情况

截止2023年底，该项目还未建成产生收益，所支付的资金全部纳入在建工程。

1. 绩效评价情况

本单位政府债券已按规定开展绩效评价工作，迎宾大道新建工程项目绩效评价结果为良。

2024年6月14日